КЛИЧЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

Р Е Ш Е Н И ЕПРОЕКТ

292926

29 декабря 2023 г. № 65-4

Об утверждении списка объектов

по текущему ремонту жилищного фонда

На основании решения Кличевского районного Совета депутатов от 28 декабря 2023 г. № 66-2 «О районном бюджете на 2024 год» Кличевский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Утвердить список объектов по текущему ремонту жилищного фонда, находящегося на обслуживании Кличевского унитарного коммунального предприятия «Жилкомхоз», на 2024 год (прилагается).
2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителей председателя райисполкома по направлениям деятельности, отдел жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства райисполкома, финансовый отдел райисполкома.

Председатель В.Н.Ребковец

Управляющий делами Т.В.Харкевич

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНО  Решение  Кличевского районного  исполнительного комитета  29.12.2023 № 65-4 |

Список объектов по текущему ремонту жилищного фонда,

находящегося на обслуживании Кличевского унитарного

коммунального предприятия «Жилкомхоз», на 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта | Вид работ | Ед. изме-рения | Объем работ | Ориентировочная стоимость, рублей | Сроки выполнения работ начало и окончание | | Источник финансирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Жилой дом № 1, по ул. Комсомольской в г. Кличеве | ремонт водосточной системы, кровли | м | 31 | 1300 | апрель | август | районный бюджет |
| Жилой дом № 16, по ул. Социалистической в г. Кличеве | ремонт межпанельных швов | м | 397 | 10980 | апрель | сентябрь | районный бюджет |
| Жилой дом № 52, по ул. Ленинской в г. Кличеве | ремонт водосточной системы, ремонт фасада | м/м2 | 57/336 | 10390 | апрель | август | районный бюджет |
| Жилой дом № 123, по ул. Ленинской в г. Кличеве | ремонт отмостки, ремонт цоколя, ремонт входных групп, ремонт входа в подвал, ремонт входа на чердак | м/м2/м2/  шт/шт | 66/64/36/1/1 | 11000 | май | август | районный бюджет |
| Жилой дом № 5, по ул. Социалистической в г. Кличеве | устройство дополнительных перил на лесничной клетке | м | 15 | 1700 | июль | июнь | районный бюджет |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Жилой дом № 7, по ул. Социалистической в г. Кличеве | замена прибора учета тепловой энергии, ремонт канализации по подвалу | шт | 1 | 3600 | июль | август | районный бюджет |
| Жилой дом № 3, по пер. Садовому в г. Кличеве | ремонт межпанельных швов | м | 511 | 9983 | апрель | август | районный бюджет |
| Жилой дом № 10, по пер. Садовому в г. Кличеве | замена прибора учета тепловой энергии | шт | 1 | 1610 | май | август | районный бюджет |
| Жилой дом № 15, по пер. Горького в г. Кличеве | ремонт межпанельных швов | м | 253 | 6400 | май | август | районный бюджет |
| Жилой дом № 16А, по ул. Социалистической в г. Кличеве | ремонт межпанельных швов, замена прибора учета тепловой энергии | м/шт | 151/1 | 6000 | июнь | август | районный бюджет |
| Жилой дом № 9, по ул. Социалистической в г. Кличеве | замена прибора учета тепловой энергии | шт | 1 | 1610 | май | август | районный бюджет |
| Жилой дом № 4, по ул. Советской в г. Кличеве | замена прибора учета тепловой энергии | шт | 1 | 1610 | май | август | районный бюджет |
| Жилой дом № 17, по ул. Кривоноса в г. Кличеве | замена прибора учета тепловой энергии | шт | 1 | 2600 | май | август | районный бюджет |
| Жилой дом № 12, по ул. Молодежная в аг. Долгое | ремонт балконов | шт | 2 | 5000 | апрель | май | районный бюджет |
| Жилой дом № 3, по ул. Победы в аг. Ореховка | ремонт отмостки, приямков, устройство водоотведения от крылец | м | 45 | 3700 | апрель | май | районный бюджет |
| Жилой дом № 4, по ул. Победы в аг. Ореховка | ремонт фасада | м2 | 113 | 5900 | апрель | август | районный бюджет |
| Жилой дом № 7, по ул. Победы в аг. Ореховка | ремонт фасада | м3 | 121 | 6300 | апрель | август | районный бюджет |
| Жилой дом № 4, по ул. Молодежная в аг. Дмитриевка | ремонт межпанельных швов | м | 94 | 2900 | май | июль | районный бюджет |
| ИТОГО: | | | | 92583 |  |  |  |